Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2021 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

W URZĘDZIE GMINY KOWIESY NA LATA 2022-2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj dostępności | Analiza dostępności | Planowane działania celem zapewnienia dostępności | Lokalizacja budynku/adres strony internetowej | Planowany termin realizacji | Przewidywany koszt działań |
| Dostępność architektoniczna | Na chwilę obecną budynek urzędu jest niedostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami (za wyjątkiem podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową dającemu możliwość podjechania do drzwi wejściowych, które nie są dostosowane do samodzielnego wejścia do budynku przez ww. osoby). Stosowany jest dostęp alternatywny. | Generalny remont istniejącego budynku z przebudową i rozbudową o zewnętrzną klatkę schodową i windę. W wyniku realizacji inwestycji budynek urzędu będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami pod względem architektonicznym. | Kowiesy 8596-111 Kowiesy | 2022- 2023 rok | 2.500.000 zł |
| Brak wyznaczonych i prawidłowo oznaczonych miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami przy budynku urzędu. | Zagospodarowanie terenu, uwzględniające wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich właściwe oznakowanie | Kowiesy 8596-111 Kowiesy | 2022 - 2023 rok | 500.000 zł |
| Brak możliwości ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami | Zakup krzesła ewakuacyjnego dla osób ze szczególnymi potrzebami | Kowiesy 8596-111 Kowiesy | 2023 rok | 15.000 zł |
| Brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób umożliwiający zapoznanie się przez osoby ze szczególnymi potrzebami | Zakup urządzeń umożliwiających zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy i dotykowy | Kowiesy 8596-111 Kowiesy | 2022/2023 rok | 70.000 zł |
| Dostępność cyfrowa | Dostosowanie strony internetowej do wymagań WCAG2.0 | Umieszczenie informacji na nowej stronie internetowej  | <https://www.kowiesy.pl>  | marzec 2022 rok | W ramach podpisanych umów  |
| Brak dostępności wszystkich dokumentów na stronie BIP | Umieszczanie danych na stronie podmiotowej BIP | <https://www.bip.kowiesy.pl>  | Działanie ciągłe | bezkosztowo |
| Dostosowanie wszystkich dokumentów do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych | Wyznaczenie osoby do nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za dokumenty | Kowiesy 8596-111 Kowiesy | Działanie ciągłe | 5.000 zł |
| Dostępność informacyjno-komunikacyjna | Brak urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących | Montaż pętli indukcyjnej przenośnej | Kowiesy 8596-111 Kowiesy | 2022/2023 rok | 2.500 zł |
| Brak dostępu do tłumacza migowego | Urządzenie z usługą on-line tłumacza migowego | Kowiesy 8596-111 Kowiesy | 2022/2023 rok | 7.000 zł |
| Brak oznaczeń dla osób niedowidzących i niewidomych | Oznaczenie drzwi piktogramami (napisy w alfabecie Braille’a) oraz oznaczenie szklanych drzwi pasami ostrzegawczymi | Kowiesy 8596-111 Kowiesy | 2023/2024 rok | 1.000 zł |
| Brak tabliczek przydrzwiowych dla osób niedowidzących i niewidomych | Tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a i kodem QR, projekt + montaż | Kowiesy 8596-111 Kowiesy | 2023/2024 rok | 5.000 zł |
| Tablice informacyjno-nawigacyjne przy wejściu/na piętrach/ciągach komunikacyjnych | Tablice informacyjno-nawigacyjne przy wejściu/na piętrach/ciągach komunikacyjnych | Kowiesy 8596-111 Kowiesy | 2023/2024 rok | 10.000 zł |

Sporządził: Teresa Słoma – Koordynator ds. dostępności

Zatwierdził: Jarosław Pepka – Wójt Gminy Kowiesy